Gestión de Proyectos
Software

Asignatura: Ampliación Ingeniería del Software.

Javier Montes Hermosilla

Daniel Rodríguez Borreguero

Celia Rodríguez Mata

Alberto Millán Roldan Sierra

Índice

Diagrama de Gantt.

-Diagrama de Gantt.

-Explicación.

Red de precedencia PERT.

-Red de precedencia PERT.

-Explicación.

Diagrama de Gantt.

-Diagrama de Gantt.

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea |  |  | Duración | Comienzo | Fin | 17 feb '20 L M |  | X | J V | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  |  | Identificación de propósito y alcance |  |  | 2 días | lun 24/02/20 | mar 25/02/20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Definición de palabras importantes |  |  | 1 día | mar 25/02/20 | mar 25/02/20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Identificación referencias necesarias |  |  | 1 día | mié 26/02/20 | mié 26/02/20 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Fase 6: Documentación gestión de la GCS |  |  | 5 días | vie 27/03/20 | jue 02/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Explicación organizativa |  |  | 5 días | lun 02/03/20 | vie 06/03/20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Distribución de responsabilidades |  |  | 25 días | lun 09/03/20 | vie 10/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Nombrado de políticas, directivas y procedimientos aplicables. |  |  | 5 días | lun 06/04/20 | vie 10/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Fase 7: Documentación de actividades de la GCS |  |  | 3 días | jue 02/04/20 | lun 06/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Descripción tareas de GCS |  |  | 1 día | jue 02/04/20 | jue 02/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Control de interfaz software |  |  | 1 día | jue 02/04/20 | jue 02/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Desarrollo proceso de control de cambios |  |  | 2 días | vie 03/04/20 | lun 06/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Fase 8: Finalización documento GCS |  |  | 2 días | lun 06/04/20 | mar 07/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Seguimiento calendario de la GCS |  |  | 1 día | lun 06/04/20 | lun 06/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Nombrado recursos de la GCS |  |  | 1 día | lun 06/04/20 | lun 06/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Mantenimiento del plan de la GCS |  |  | 1 día | mar 07/04/20 | mar 07/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Revisión de documentacion GCS y cambios |  |  | 1 día | mar 07/04/20 | mar 07/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Fase 9: Revisión diagramas y documentación |  |  | 9 días | mar 07/04/20 | vie 17/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Tutoría revisión diagramas y documentación |  |  | 1 día | mar 07/04/20 | mar 07/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Revisión diagramas y documentación |  |  | 9 días | mar 07/04/20 | vie 17/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Fase 10: Documento Gestion de proyecto |  |  | 9 días | mar 07/04/20 | vie 17/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Finalización diagrama de gantt Projects |  |  | 9 días | mar 07/04/20 | vie 17/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto: Calendario GCS Fecha: jue 09/04/20 |  |  |  | Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo | Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin |  |  | Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Página 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea |  | Duración | Comienzo | Fin | 17 feb '20 L M |  | X | J V | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |  |  | Desarrollo diagrama de Pert |  | 7 días | jue 09/04/20 | vie 17/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Fase 11: Aprobación o desaprobación |  | 5 días | lun 13/04/20 | vie 17/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Tutorías y dudas a coordinadora (Paloma) |  | 1 día | lun 13/04/20 | lun 13/04/20 |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto: Calendario GCS Fecha: jue 09/04/20 |  |  |  | TareaResumen inactivo DivisiónTarea manual Hitosolo duración ResumenInforme de resumen manual Resumen del proyectoResumen manual Tarea inactivasolo el comienzo Hito inactivosolo fin |  |  | Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual |  |  |  |  |  |  |
| Página 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

L

20

feb '

24

20

02

mar '

09

20

mar '

20

mar '

16

23

mar

Tarea

División

Hito

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Proyecto: Calendario GCS

-Explicación.

Red de precedencia PERT.

-Red de precedencia PERT.

-Explicación.